# Проект муниципальной программы

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды муниципального образования Бельтирское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

1.Паспорт муниципальной программы

| 1. | Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния территорий общего пользования; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| 3. | Задачи муниципальной программы | Задачи: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования; создание мест отдыха общего пользования; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения. |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2018-2022гг. |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - повышение доли отремонтированных территорий и мест массового пребывания населения - повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства территорий общего пользования до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной спортивной, культурной жизни и проведения праздников; -улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых. |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Глава Бельтирского сельского поселения |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бельтирского сельского поселения |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | - |
| 9. | Подпрограммы муниципальной программы | - |
| 10. | Финансовое обеспечение подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | Источник финансирования | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | итого |
|  |  | Всего, в т ч: | 3 570,0 | 3420,0 | 3520,0 | 3110,0 | 3950,0 | 17552,0 |
|  |  | бюджет Бельтирскогосельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Кош-Агачского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

- сфере и прогноз ее развития.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования и создание мест отдыха общего пользования территории села.

Природно-климатические условия Бельтирского сельского поселения село Новый Бельтир, его географическое положение не создают  благоприятных предпосылок для проведения работ по озеленению территорий. Рельеф данной местности благоприятен развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Особое внимание следует уделить озеленению территории путем насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Одним из основных проблем с. Новый Бельтир является отсутствие источника воды. Вблизи села нет ни водоемов, ни рек, что в свою очередь затрудняет развитие земледелия и озеленения сельского поселения.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы

Программа разработана для достижения следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

# - создание современной парковой зоны, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников,

# - улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного спортивного отдыха, отдыха детей и взрослых;

# - повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах, обустройство детских площадок,  пешеходных зон;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

# Возможные риски

| Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| --- | --- |
| Отсутствие заявок от заинтересованных лиц | 1. Активная работа и вовлечение объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Инициирование, при необходимости принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |
| Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству | Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей благоустроенной территории. |
| Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества сельской среды | Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса. |

3.1 Основные направления Программы

## Основу Программы составляет ремонт и благоустройство территорий общего пользования (приложение № 3).

В целях полного освоения денежных средств направленных на реализацию Программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы в случае экономии средств в результате проведения конкурсных процедур сформирован перечень дополнительных мероприятий, указанный в Приложении № 4.

В целях благоустройства территории не отвечающих современным требованиям, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- укладка тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- строительство парка отдыха;

- строительство водозаборной скважины в целях озеленения парка отдыха;

- строительство маломобильных спортивных площадок;

- иные виды работ.

## Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

## Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

## - повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

## - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан;

## - запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

## - создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Бельтирского сельского поселения.

## Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Строительство парка отдыха, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству территорий мест общего пользования:

-оборудование автомобильных парковок;

- укладка тротуаров;

- обеспечение освещения территории парка;

- установку скамеек;

- устройство клумб;

- установка ограждения клумб;

- установку урн для мусора;

- озеленение территории.

- иные виды работ.

## Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по строительству парка отдыха с. Новый Бельтир, входящих в состав минимального перечня работ приведена в таблице 1.

## Таблица 1

| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка скамейки |  | 1 шт. | 7000,00 |
| 2 | Установка урн для мусора |  | 1 шт. | 2900,00 |
| 3 | Установка светильников |  | 1 шт. | 7000,00 |
| 4 | Установка ограждений клумб |  | 1 п.м. | 1850,00 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 1 м 2 | 1400,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 м 2 | 800,00 |
| 7 | Устройство бортового камня |  | 1м.п. | 1000,00 |
| 8 | Ограждение парка |  | 1п.м. | 7000 |
| 9 | Укладка тротуарной плитки |  | 1 кв.м. | 900 |
|  |  |  | 1шт. | 270000 |

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий общего пользования, входящих в состав минимального перечня работ приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия с бордюром для автомобильных парковок | 1 кв.м. | 1700,00 |
| 2 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 140 877,00 |
|  |  | 1 шт. | 328 828,00 |
|  |  | 1 шт. | 13 980,00 |
|  |  | 1 шт. | 10 985,00 |
|  |  | 1 шт. | 31 100,00 |
|  |  | 1 шт. | 15 325,00 |
|  |  | 1 шт. | 28 985,00 |
| 3 | Оборудование маломобильных спортивных площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 98 895,00 |
|  |  | 1 шт. | 78600,00 |
|  |  | 1 шт. | 16000,00 |
|  |  | 1 шт. | 13 850,00 |
|  |  | 1 шт. | 15 985,00 |
| 4 | Озеленение (саженцы) | 1шт | 250 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий общего пользования, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня (Приложение №4), на поддержку муниципальных программ формирования городской среды:

- ремонт уличных освещений с. Новый Бельтир;

- иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

## 3.2. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Бельтирского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 2).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Объекты благоустройства Бельтирского сельского поселения сформированы на общественном слушании из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу.

3.3. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, включённых в Программу в текущем году, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству территорий общего пользования, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в комиссию созданную Бельтирской сельской администрацией.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2022 годы.

### Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программой не предусматриваются подпрограммы.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы являются средства федерального, регионального и местного бюджета.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объём средств бюджета Бельтирского сельского поселения, направленный на реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета депутатов Бельтирского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложение №1 к муниципальной программе.

7. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

Устав Бельтирского сельского поселения  (принят решением Совета депутатов от 07.06.2016г. №24-1);

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Бельтирского

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

от «20» декабря 2017г. №53

|  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2018 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2019 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2020 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2021 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2022 год |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы | Администрация Бельтирского сельского поселения в том числе | Всего | 523 | 0000 | 00 0 00 00000 | 200 | 3570,0 | 3420,0 | 3520,0 | 3110,0 | 3950,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Бельтирского

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

от «20» декабря 2017г. №53

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы | Администрация Бельтирского сельского поселения |  |  | + |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы | Администрация Бельтирского сельского поселения |  |  | + |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Бельтирского сельского поселения |  |  |  | + |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация Бельтирского сельского поселения |  |  |  |  | + |

# Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Бельтирского

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

от «20» декабря 2017г. №53

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории по обустройству парковой зоны 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1Ограждение центральной площади с. Новый Бельтир 1.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние обустройства парковой зоны | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону №1 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1.Орграждение маломобильной спортивной площадки по микрорайону №1 2.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону №1 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№2 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1.Орграждение маломобильной спортивной площадки по микрорайона №2 3.2.Дополнительный перечень работ: | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону №2 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№3 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1.Орграждение маломобильной спортивной площадки по микрорайона №3 4.2.Дополнительный перечень работ: | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону №3 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 5. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№4 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1.Орграждение маломобильной спортивной площадки по микрорайона №4 5.2.Дополнительный перечень работ: | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону №4 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 2019 год |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории по обустройству парковой зоны с.Новый Бельтир. 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Укладка тротуара 1.2.Дополнительный перечень работ: 1.2.1. Оборудование автомобильной парковки | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена в нормативное состояние обустройства парковой зоны | Повышение уровня безопасности благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на общественной территории по обустройству парковой зоны с.Новый Бельтир. 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1.. Оборудование детской площадки 2.1.2. Установка спортивного оборудования 2.1.3. Освещение 2.1.4. Установка скамеек 2.1.5. Установка урн для мусора 3.2.Дополнительный перечень работ: 3.2.1. Оборудование автомобильной парковки | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена в нормативное состояние парковой зоны по ул. Центральной | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№1 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1. Оборудование детской площадки 3.1.2. Установка спортивного оборудования 3.1.3. Освещение 3.1.4. Установка скамеек 3.1.5. Установка урн для мусора 3.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена нормативное состояние дворовая территория по микрорайону №1 установлено игровое и спортивное оборудование, установлены скамейки, урны для мусора, оборудовано освещение | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№2 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1. Оборудование детской площадки 4.1.2. Установка спортивного оборудования 4.1.3. Освещение 4.1.4. Установка скамеек 4.1.5. Установка урн для мусора 4.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведена нормативное состояние дворовая территория по микрорайону №2 установлено игровое и спортивное оборудование, установлены скамейки, урны для мусора, оборудовано освещение | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 2020 год |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№3 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Оборудование детской площадки 1.1.2. Установка спортивного оборудования 1.1.3. Освещение 1.1.4. Установка скамеек 1.1.5. Установка урн для мусора 2.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена нормативное состояние дворовая территория по микрорайону №3 установлено игровое и спортивное оборудование, установлены скамейки, урны для мусора, оборудовано освещение | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№4 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1. Оборудование детской площадки 3.1.2. Установка спортивного оборудования 3.1.3. Освещение 3.1.4. Установка скамеек 3.1.5. Установка урн для мусора 3.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена нормативное состояние дворовая территория по микрорайону №4 установлено игровое и спортивное оборудование, установлены скамейки, урны для мусора, оборудовано освещение | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие на общественной территории по обустройству парковой зоны с.Новый Бельтир. 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1Озеленение парковой зоны 4.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена нормативное состояние озеленение парковой зоны. | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 5. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№1 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1Озеленение маломобильных спортивных площадок по микрорайону№1 5.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена нормативное состояние озеленения микрорайона №1 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 6. Основное мероприятие на общественной территории по обустройству парковой зоны с.Новый Бельтир. 6.1.Минимальный перечень работ: 6.1.1.строительство скважины 6.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена в нормативное состояние по строительству скважины по ул.Центральной в с. Новый Бельтир | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 7. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№2 7.1.Минимальный перечень работ: 7.1.1Озеленение маломобильных спортивных площадок по микрорайону№2 7.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена нормативное состояние озеленения микрорайона №2 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 2021 год |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№3 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1Озеленение маломобильных спортивных площадок по микрорайону№3 1.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведена нормативное состояние озеленения микрорайона №3 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на общественной территории по ремонту маломобильных спортивных площадок по микрорайону№4 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1Озеленение маломобильных спортивных площадок по микрорайону№4 2.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведена нормативное состояние озеленения микрорайона №4 | Повышение уровня безопасности и благоустройства |  |
| 2022 год |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории по обустройству парковой зоны с.Новый Бельтир. 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Установка летней сцены 1.1.2. Освещение 1.1.3. Установка урн для мусора 2.2.Дополнительный перечень работ: - | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние установки летней сцены | Повышение уровня благоустройства |  |

# Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Бельтирского

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

от «20» декабря 2017г. №52

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных мероприятий осуществляемых в случае экономии средств выделенных на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы

| Номер и наименование видов работ | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие благоустройство территории с. Новый Бельтир 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт освещение по ул. Лапшина 1.1.2. Ремонт освещения по ул. Степная, Алтайская | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведение в нормативное состояние территории индивидуальной жилой застройки, отремонтировано освещение | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие благоустройство территории с. Новый Бельтир 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт освещение по ул. Эр--Чуй 2.1.2. Ремонт освещения по ул. Чаптынова, Южная | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Приведение в нормативное состояние территории индивидуальной жилой застройки, отремонтировано освещение | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Основное мероприятие благоустройство территории с. Новый Бельтир 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1. Ремонт освещение по ул. Школьная 3.1.2. Ремонт освещения по ул. Спортивная 3.1.3. Ремонт освещения по ул Кокышева 3.1.4. Ремонт освещения по ул 60лет Победы | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведение в нормативное состояние территории индивидуальной жилой застройки, отремонтировано освещение | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие благоустройство территории с. Новый Бельтир 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт освещение по ул. Кызыл-Мааны 4.1.2. Ремонт освещения по ул. Крайняя, Сафина,Мира, Чаганка | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведение в нормативное состояние территории индивидуальной жилой застройки, отремонтировано освещение | Повышение уровня благоустройства |  |
| 5. Основное мероприятие благоустройство территории с. Новый Бельтир 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1. Ремонт освещение по ул. Кызыл-Тан 5.1.2. Ремонт освещения по ул. Дружбы, Пограничная, Кара-Кем | Администрация Бельтирского сельского поселения | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Приведение в нормативное состояние территории индивидуальной жилой застройки, отремонтировано освещение | Повышение уровня благоустройства |  |